**Action Planning for Improvement Priorities**

EdPEx TSU 5

**ชื่อหน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์**

**โครงการ : การนำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ผู้รับผิดชอบหลัก | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 1. ประเด็นจากการวิเคราะห์องค์กร (SA/OA) | 1. กระบวนการวิเคราะห์ ความท้าทายและความได้เปรียบไม่สอดคล้องกับสภาพจริง  2. ตัวชี้วัดไม่ท้าทายและไม่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร  3. กระบวนการถ่ายทอดแผนไปสู่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพ |
| 1. เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ | การแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง |
| 1. ตัวชี้วัดความสำเร็จ | แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยลัย พ.ศ. 2561-2580 |
| 1. ความสำคัญและความเชื่อมโยงกับเกณฑ์ EdPEx | หมวด 2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประเด็น 1.วิธีการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ข้อ 1.1การแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ส่งผลต่อการบรรลุ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ตามแผนแม่บท ICT ที่ทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อได้แนวทางในการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ |
| 1. ระยะเวลาดำเนินการ | พ.ค.-ธ.ค.61 |
| 1. งบประมาณและแหล่ง | - |
| 1. การรายงานผล | คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

**แผนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | **ผลที่ได้รับ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** |
| 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนในปีที่ผ่านมา **ทบทวนทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์)** |  |  |  |  |  |  |  |  | รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 1. วิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  | ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 1. การกำหนด (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ) |  |  |  |  |  |  |  |  | (ร่าง) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 1. เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |  |  |  |  |  |  |  |  | มติ /ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 1. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติของทุกส่วนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  | การแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสู่แผนปฏิบัติการ | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 1. การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  | รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 1. การทบทวนกระบวนการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  | กระบวนการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการที่ปรับปรุงจากการ learning | สำนักคอมพิวเตอร์ |