

**แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

**สำนักคอมพิวเตอร์**

**มหาวิทยาลัยทักษิณ**

คำนำ

สํานักคอมพิวเตอรได กําหนดทิศทางการพัฒนาดาน ICT จากแผนยุทธศาสตรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558–2567 ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนกลยุทธระบบ สารสนเทศ เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) โดยใช ICT เปนฐานในการบริการการศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทางดาน ICT ตาม มาตรฐานสากล คือ หมายถึง ผูเรียน ผูสอน บุคลากร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และประชาชนทั่วไป สามารถใช ประโยชนจาก ICT ในการเขาถึงบริการทางการศึกษา ไดอยางเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล กอใหเกิดกระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุน สงเสริมให บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน และสังคมเกิดการเรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูองคความรู ตาง ๆ จนสามารถสราง ความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรูและระบบการเรียนรูที่ดีมีการถายทอด ความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันทุกภาคสวนในสังคม ทําใหเกิดพลังสรางสรรค และใชความรูเปน เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ เพื่อแกปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับของสังคมและสามารถแขงขันได แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ฉบับนี้จะชวย สงเสริมและใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติและพัฒนาดานระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ในการกาวเขาสู่ e-University ที่จะกอใหเกิดประโยชน เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมี ประสิทธิภาพตอไป

สำนักคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

**ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงาน**

**ลักษณะองคกร**

 **สภาพแวดลอมขององคกร** สํานักคอมพิวเตอร์ เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกนิสิตและ บุคลากร มีฐานะเทียบเทาคณะ กอตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2528 เริ่มตนจากการเปนศูนยบริการทาง การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนศูนยคอมพิวเตอร มศว สงขลา และ ศูนยคอมพิวเตอร มศว ภาคใต จนกระทั่งเปนสํานักคอมพิวเตอรในปจจุบัน โดยแบงการบริหารออกเปน 2 วิทยาเขต วิทยาเขตสงขลาตั้งอยูที่ เลขที่ 140 หมูที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ตั้งอยูที่ อาคารสํานักวิทยบริการ เลขที่ 222 หมูที่ 2 ตําบลบานพราว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

พันธกิจ วิสัยทัศน์ **และ**ค่านิยม

|  |  |
| --- | --- |
| **ดาน**  | **ขอมูล**  |
| **วิสัยทัศน**  | เปนองคกรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามหาวิทยาลัยไปสูการเปน องคกรสารสนเทศที่ทันสมัย |
| **คานิยม**  | สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดคานิยมขององคกรไวเปน ‘iSmart” เพื่อใชเปนแนวทางใน การปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด i = Integrity คือ มีความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกทั้งตอตนเองและผูอื่น S = Service Mind คือ มีจิตใจพรอมในการใหบริการm = Mastery คือมีความเปนมืออาชีพ a = Accountability คือ มีความโปรงใส ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต r = Relationship คือ มีน้ำใจ เปดกวางเปนพี่เปนนอง t = Teamwork คือ ทํางานเปนทีม  |
| **พันธกิจ**  | 1.ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน การค้นควาวิจัยและการบริหารงาน ภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ  |
|  | 2.ใหบริการระบบเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม  |
|  | 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  |
|  | 4. ใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกสังคม  |

# สมรรถนะหลักขององคกร

1. บุคลากรมีความรูความสามารถภายใตศาสตรและองคความรูที่หลากหลายของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอันเปนปจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

 2. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีจิตสานึกที่ดีตอการใหบริการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ตลอดเวลา

 3. การบริการเชิงรุก การเปนองคกรแหงการเรียนรู้

# ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร มีบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน แบงเปนผูบริหาร 3 คน นักวิชาชีพ/นักวิชาการ 29 คน เจาหนาที่สายสนับสนุน 10 คน

**ลักษณะโดยรวมของบุคลากร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท บุคลากร**  | **หนาที่ความรับผิดชอบ**  | **ขอกําหนด ดาน การศึกษา**  | **จํานวน**  | **หมายเหตุ**  |
| 1) ผูบริหาร (ผอ,รองผอ, หัวหนา สํานักงาน)  | -บริหารจัดการดูแลความ เรียบรอยใหเปนไปตามแผน พัฒนาสำนักคอมพิวเตอร และสนับสนุนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย  | ปริญญาตรีขึ้น ไป  | 3 คน  | บุคลากรมีความหลากหลายดานศาสนาและวัฒนธรรม        |
| 2) นักวิชาชีพ นักวิชาการ  | -พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานดาน ICT และระบบ เครือขายโทรคมนาคม-พัฒนาระบบสารสนเทศ -พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  | ปริญญาตรีขึ้น ไป  | 29 คน  |
| 3) เจาหนาที่สายสนับสนุน  | -ประสานงาน/สนับสนุนการ ดําเนินงานของสํานักฯ  |  ปวส ขึ้นไป  | 10 คน  |
|  รวม  | 42 คน  |   |

**ปจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหบุคลากรมุงมั่นในการทํางาน เพื่อบรรลุพันธกิจวิสัยทัศนขององคกร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ**  | **ผูบริหาร**  | **นักวิชาชีพ/นักวิชาการ**  | **เจาหนาที่สายสนับสนุน**  |
| 1  | นโยบายและการบริหารองคกร  | ความมั่นคงในงาน  | เงินเดือนที่ไดรับ  |
| 2  | โอกาสในการไดรับการพัฒนา เชน ฝก อบรม ดูงาน  | เงินเดือนที่ไดรับ  | ความมีอิสระในการทํางาน  |
| 3  | มีโอกาสไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่  | บรรยากาศในสถานที่ ทํางาน  | ความสะดวกสบายในการเดินทาง  |
| 4  | เงินเดือนที่ไดรับ  | ประสบการณที่ไดจากการทํางาน  | การไดรับการยอมรับนับถือจากที่ทํางาน  |
| 5  | ความมั่นคงในงาน  | ทัศนคติที่ดีตอเพื่อน รวมงาน  | ความสําคัญของงานที่ได้รับผิดชอบ  |

**ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยของสํานักคอมพิวเตอร**

 1.ขอบังคับมหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 2. ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑการประกันสุขภาพกลุม ประกัน อุบัติเหตุสวนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปสำหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

# สินทรัพย

ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีและอุปกรณ์

|  |  |
| --- | --- |
| **ดาน**  | **ขอมูล**  |
| อาคารสถานที่  | * อาคารสำนักคอมพิวเตอร วิทยาเขตสงขลา
* หองการเรียนการสอนทางไกล จํานวน 1 หอง
* หองบันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกล 1 หอง
* หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 หอง
* หองปฏิบัติงานของกลุมภารกิจตางๆ 5 หอง

- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตพัทลุง เปนอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ทั้งหมด 5,400 ตารางเมตร แบงเปนหองตางๆ ดังนี้ * หองการเรียนการสอนทางไกล 2 หอง
* หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน 2 หอง
* หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับฝกปฏิบัติงาน 3 หอง
 |
| เทคโนโลยี  | * ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Server/Client
* เครื่องคอมพิวเตอรบริการนิสิต
* ระบบเครือขายระบบ (Lan/Wireless)
* ระบบโทรศัพท
* ระบบประชุมทางไกล Video Conference
* ระบบกลองวงจรปด (IP Camera)
 |
| อุปกรณ  | * เครื่องคอมพิวเตอร
* เครื่อง Scanner
* เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร
* เครื่องถายเอกสาร
* เครื่องโทรสาร
* เครื่องโทรศัพท
 |
| สิ่งอํานวยความสะดวก  | * เครื่องปรับอากาศ
* ตูเย็น
* โทรทัศน
* กระติกน้ำรอน
* เครื่องทําน้ำเย็น
 |

# โครงสรางองคกร (Organization Chart)



**โครงสร้างการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ (Administration Chart)**




# วัตถุประสงคของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. เพื่อวิเคราะหระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อนําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยมาใชประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

**วิสัยทัศน์ และพันธกิจ**

**วิสัยทัศน์**

 สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เปดสูสังคมโลก ดวยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

**พันธกิจ**

1. พัฒนาโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดมาตรฐานรองรับระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อ นําไปสูมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาและสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานทุกภารกิจ ของมหาวิทยาลัย

3. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ทั้งบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก ใหสามารถ พัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

 ระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ในป 2562 สํานักคอมพิวเตอร์ ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยการวางแผนและดำเนินการรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย ประกอบดวยระบบสารสนเทศพื้นฐานมหาวิทยาลัย ดังนี้ ระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน เช่น ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลทะเบียนและประเมินผลการเรียน ฐานขอมูลแผนการเรียน ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เช่น ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม/ประชุม ฐานขอมูลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ระบบสารสนเทศดานการวิจัย เช่น ฐานขอมูลทุน/โครงการวิจัย ฐานขอมูลการติดตามทุนวิจัย ระบบสารสนเทศดานการเงิน เช่น ฐานขอมูลบัญชี 3 มิติ (3D-GF) ระบบสารสนเทศดานประกันคุณภาพการศีกษา เช่น ฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

 เพื่อใหการดําเนินการด้านระบบสารสนเทศดําเนินไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนการ พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงาน ไดแบงกลยุทธออกเปนกรอบการทํางาน 5 ขอ ดังตอไปนี้
 1. การพัฒนาและดูแลด้านเว็บไซต
 2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลนิสิตและบุคลากร
 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน
 4. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
 5. การพัฒนาระบบสำรองขอมูลสารสนเทศ

**สภาพแวดล้อมด้านระบบสารสนเทศ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **องคประกอบหลัก**  | **จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ**  | **จุดออน/ปญหา**  |
| ปจจัยดานฮารดแวร  | 1. มีการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง  | 1. ขาดการวางแผนบูรณาการดาน อุปกรณใหสามารถใชงานรวมกันได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช งาน 2. เทคโนโลยีฮารดแวร์ เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากทําให อุปกรณ์หลายอยางที่มีอยูลาสมัย อยางรวดเร็ว  |
| ปัจจัยดานซอฟทแวร  | 1. มีซอฟทแวรลิขสิทธิ์ใชงาน  | 1. ไมมีซอฟทแวรลิขสิทธิ์ใชงานเฉพาะทางที่ครอบคลุมการทํางานทุกส่วนงาน |
| ปจจัยดานบุคคล  | 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนรวมถึงใหการ สนับสนุนสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการทํางาน 2. บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญกับการ พัฒนาการทํางานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  | 1. ผูบริหารตองรับผิดชอบงานที่ หลากหลายทําใหไมสามารถใชงาน ระบบสารสนเทศที่มีอยูไดเต็มที่ 2. บุคลากรบางสวนขาดทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการทํางานดวยระบบสารสนเทศ 3. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน  |
| ปจจัยดานระบบ เครือขาย  | 1. ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยไดรับ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สามารถ ใหบริการไดครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 2. ระบบเครือขายไรสายใหบริการไดครอบคลุมทุกพื้นที่  | 1. ระบบเครือขายขาดเสถียรภาพ ในการใชงานบางชวงเวลา 2. ระบบครือขายไรสายไมสามารถ ใช้งานตามปกติหากผูใชบริการมีจํานวนมาก  |

**แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศกับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

**มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558 - 2567**

แผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT มหาวิทยาลัย

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/** | **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **มาตรการ-แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม** | **ต่อเนื่อง** | **ใหม่** |  |  | **ดำเนินการ** |  |  |
| **ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)** |
| 1. โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลการออกรายงานผลงานทางวิชาการ | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 - พ.ค.63 | - | - นิภาพร - ธนวัฒน์ |
| 2. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (e-Performance) สายคณาจารย์ ระยะที่ 2 | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ราเชนทร์ - กฤตภ |
| 3. โครงการพัฒนา TSU CMS ให้รองรับการใช้งานนรูปแบบที่หลากหลาย เช่น มือถือ, แท็ปเล็ต |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - พลชัย- กุลภัช |
| 4. โครงการพัฒนา Application บนมือถือ android ระยะที่ 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - คิสตอน |
| 5. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน ระยะ ที่ 3 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริชญา- คิสตอน- ธัญรัศม์- ออมทรัพย์- อัตพล |
| 6. ระบบฐานข้อมูลลายนิ้วมือนิสิตและบุคลากร | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - กฤตภ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/** | **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **มาตรการ-แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม** | **ต่อเนื่อง** | **ใหม่** |  |  | **ดำเนินการ** |  |  |
| 7. โครงการระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - พลชัย- กุลภัช |
| 8. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ออมทรัพย์ |
| 9. ระบบกิจกรรมนอกชั้นเรียน (การเรียนรู้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอล)  | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - คิสตอน- วุฒิพร |
| 10. ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัยU-Plan ระยะที่ 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ออมทรัพย์- อัตพล |
| 11. ระบบการเงินเชื่อมโยงกับทะเบียนนิสิต  |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล- ภูริพล |
| 12. ระบบประเมินการเรียนการสอน  |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ธัญรัศม์- ออมทรัพย์ |
| 13. ระบบลงทะเบียนรับปริญญา  |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริชญา- คิสตอน- ธัญรัศม์- ออมทรัพย์- กุลภัช- กฤตภ์ |
| 14. ระบบการพัฒนาเว็บไซต์งานพัสดุ  |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - พลชัย |
| 15. ระบบงานบุคคลส่วนของ Single Sign on ระยะที่ 2  |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - นิภาพร - ธนวัฒน์ |
| 16. ระบบการพัฒนา TSU Openedx ระยะที่ 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - วุฒิพร- อารัล |
| **ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/** | **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **มาตรการ-แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม** | **ต่อเนื่อง** | **ใหม่** |  |  | **ดำเนินการ** |  |  |
| 17. ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Recourse Center : NLRC) ระยะที่ 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล |
| 18. ระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม  |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล |
| 19 .พัฒนาระบบใบเสร็จออนไลน์ระบบบัญชี 3 มิติ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล |
| 20. ระบบยื่นภาษีออนไลน์ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล |
| 21. ระบบกระบวนการตรวจผ่านรายการ/เพิ่มรายละเอียดการตรวจจ่าย |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล |
| 22. ระบบร้านค้าสวัสดิการ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล |
| 23. ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Server, Software, Oracle และการจัดการข้อมูล) |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล- กฤตภ์ |
| 24. ระบบรายงานตัวเป็นนิสิตออนไลน์ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริชญา- คิสตอน- ธัญรัศม์- ออมทรัพย์ |
| 25. ระบบสารสนเทศในรูปแบบแอฟพลิเคชั่นร่วมกับ SCB |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริชญา- คิสตอน- ธัญรัศม์- ออมทรัพย์- ภูริพล |
| **ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/** | **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **มาตรการ-แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม** | **ต่อเนื่อง** | **ใหม่** |  |  | **ดำเนินการ** |  |  |
| 26. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เฟส 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - พลชัย |
| 27. พัฒนาระบบข้อมูล ITA |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - กุลภัช |
| 28. พัฒนาระบบรายงานสุขภาพบุคลากร |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | มี.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล |
| 29. พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลกรสายสนับสนุน (Work From Home) |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | มี.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล |
| 30. พัฒนาระบบสานสนเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน |  |  |  | - กฤตภ์- กุลภัช- อัตพล- พลชัย |