

**แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

**สำนักคอมพิวเตอร์**

**มหาวิทยาลัยทักษิณ**

คำนำ

สํานักคอมพิวเตอรได กําหนดทิศทางการพัฒนาดาน ICT จากแผนยุทธศาสตรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558–2567 ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนกลยุทธระบบ สารสนเทศ เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) โดยใช ICT เปนฐานในการบริการการศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทางดาน ICT ตาม มาตรฐานสากล คือ หมายถึง ผูเรียน ผูสอน บุคลากร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และประชาชนทั่วไป สามารถใช ประโยชนจาก ICT ในการเขาถึงบริการทางการศึกษา ไดอยางเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล กอใหเกิดกระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุน สงเสริมให บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน และสังคมเกิดการเรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูองคความรู ตาง ๆ จนสามารถสราง ความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรูและระบบการเรียนรูที่ดีมีการถายทอด ความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันทุกภาคสวนในสังคม ทําใหเกิดพลังสรางสรรค และใชความรูเปน เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ เพื่อแกปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับของสังคมและสามารถแขงขันได แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ฉบับนี้จะชวย สงเสริมและใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติและพัฒนาดานระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ในการกาวเขาสู่ e-University ที่จะกอใหเกิดประโยชน เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมี ประสิทธิภาพตอไป

สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

**ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงาน**

**ลักษณะองคกร**

**สภาพแวดลอมขององคกร** สํานักคอมพิวเตอร์ เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกนิสิตและ บุคลากร มีฐานะเทียบเทาคณะ กอตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2528 เริ่มตนจากการเปนศูนยบริการทาง การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนศูนยคอมพิวเตอร มศว สงขลา และ ศูนยคอมพิวเตอร มศว ภาคใต จนกระทั่งเปนสํานักคอมพิวเตอรในปจจุบัน โดยแบงการบริหารออกเปน 2 วิทยาเขต วิทยาเขตสงขลาตั้งอยูที่ เลขที่ 140 หมูที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ตั้งอยูที่ อาคารสํานักวิทยบริการ เลขที่ 222 หมูที่ 2 ตําบลบานพราว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

พันธกิจ วิสัยทัศน์ **และ**ค่านิยม

|  |  |
| --- | --- |
| **ดาน** | **ขอมูล** |
| **วิสัยทัศน** | เปนองคกรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามหาวิทยาลัยไปสูการเปน องคกรสารสนเทศที่ทันสมัย |
| **คานิยม** | สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดคานิยมขององคกรไวเปน ‘iSmart” เพื่อใชเปนแนวทางใน การปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  i = Integrity คือ มีความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกทั้งตอตนเองและผูอื่น  S = Service Mind คือ มีจิตใจพรอมในการใหบริการ  m = Mastery คือมีความเปนมืออาชีพ  a = Accountability คือ มีความโปรงใส ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต  r = Relationship คือ มีน้ำใจ เปดกวางเปนพี่เปนนอง  t = Teamwork คือ ทํางานเปนทีม |
| **พันธกิจ** | 1.ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน การค้นควาวิจัยและการบริหารงาน ภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ |
|  | 2.ใหบริการระบบเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม |
|  | 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย |
|  | 4. ใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกสังคม |

# สมรรถนะหลักขององคกร

1. บุคลากรมีความรูความสามารถภายใตศาสตรและองคความรูที่หลากหลายของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอันเปนปจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

2. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีจิตสานึกที่ดีตอการใหบริการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ตลอดเวลา

3. การบริการเชิงรุก การเปนองคกรแหงการเรียนรู้

# ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร มีบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน แบงเปนผูบริหาร 3 คน นักวิชาชีพ/นักวิชาการ 29 คน เจาหนาที่สายสนับสนุน 10 คน

**ลักษณะโดยรวมของบุคลากร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท บุคลากร** | **หนาที่ความรับผิดชอบ** | **ขอกําหนด ดาน การศึกษา** | **จํานวน** | **หมายเหตุ** |
| 1) ผูบริหาร  (ผอ,รองผอ, หัวหนา สํานักงาน) | -บริหารจัดการดูแลความ เรียบรอยใหเปนไปตามแผน พัฒนาสำนักคอมพิวเตอร และสนับสนุนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรีขึ้น ไป | 3 คน | บุคลากรมีความหลากหลายดานศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2) นักวิชาชีพ นักวิชาการ | -พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานดาน ICT และระบบ เครือขายโทรคมนาคม -พัฒนาระบบสารสนเทศ  -พัฒนาสื่อการเรียนการสอน | ปริญญาตรีขึ้น ไป | 29 คน |
| 3) เจาหนาที่สายสนับสนุน | -ประสานงาน/สนับสนุนการ ดําเนินงานของสํานักฯ | ปวส ขึ้นไป | 10 คน |
| รวม | | | 42 คน |  |

**ปจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหบุคลากรมุงมั่นในการทํางาน เพื่อบรรลุพันธกิจวิสัยทัศนขององคกร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ** | **ผูบริหาร** | **นักวิชาชีพ/นักวิชาการ** | **เจาหนาที่สายสนับสนุน** |
| 1 | นโยบายและการบริหารองคกร | ความมั่นคงในงาน | เงินเดือนที่ไดรับ |
| 2 | โอกาสในการไดรับการพัฒนา เชน ฝก อบรม ดูงาน | เงินเดือนที่ไดรับ | ความมีอิสระในการทํางาน |
| 3 | มีโอกาสไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ | บรรยากาศในสถานที่ ทํางาน | ความสะดวกสบายในการเดินทาง |
| 4 | เงินเดือนที่ไดรับ | ประสบการณที่ไดจากการทํางาน | การไดรับการยอมรับนับถือจากที่ทํางาน |
| 5 | ความมั่นคงในงาน | ทัศนคติที่ดีตอเพื่อน รวมงาน | ความสําคัญของงานที่ได้รับผิดชอบ |

**ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยของสํานักคอมพิวเตอร**

1.ขอบังคับมหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย


2. ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑการประกันสุขภาพกลุม ประกัน อุบัติเหตุสวนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปสำหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

# สินทรัพย



ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีและอุปกรณ์

|  |  |
| --- | --- |
| **ดาน** | **ขอมูล** |
| อาคารสถานที่ | * อาคารสำนักคอมพิวเตอร วิทยาเขตสงขลา * หองการเรียนการสอนทางไกล จํานวน 1 หอง * หองบันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกล 1 หอง * หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 หอง * หองปฏิบัติงานของกลุมภารกิจตางๆ 5 หอง   - อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตพัทลุง เปนอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ทั้งหมด 5,400 ตารางเมตร แบงเปนหองตางๆ ดังนี้   * หองการเรียนการสอนทางไกล 2 หอง * หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน 2 หอง * หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับฝกปฏิบัติงาน 3 หอง |
| เทคโนโลยี | * ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Server/Client * เครื่องคอมพิวเตอรบริการนิสิต * ระบบเครือขายระบบ (Lan/Wireless) * ระบบโทรศัพท * ระบบประชุมทางไกล Video Conference * ระบบกลองวงจรปด (IP Camera) |
| อุปกรณ | * เครื่องคอมพิวเตอร * เครื่อง Scanner * เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร * เครื่องถายเอกสาร * เครื่องโทรสาร * เครื่องโทรศัพท |
| สิ่งอํานวยความสะดวก | * เครื่องปรับอากาศ * ตูเย็น * โทรทัศน * กระติกน้ำรอน * เครื่องทําน้ำเย็น |

# โครงสรางองคกร (Organization Chart)



**โครงสร้างการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ (Administration Chart)**



# วัตถุประสงคของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. เพื่อวิเคราะหระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อนําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยมาใชประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

**วิสัยทัศน์ และพันธกิจ**

**วิสัยทัศน์**

สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เปดสูสังคมโลก ดวยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

**พันธกิจ**

1. พัฒนาโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดมาตรฐานรองรับระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อ นําไปสูมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาและสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานทุกภารกิจ ของมหาวิทยาลัย

3. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ทั้งบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก ใหสามารถ พัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ในป 2562 สํานักคอมพิวเตอร์ ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยการวางแผนและดำเนินการรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย ประกอบดวยระบบสารสนเทศพื้นฐานมหาวิทยาลัย ดังนี้ ระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน เช่น ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลทะเบียนและประเมินผลการเรียน ฐานขอมูลแผนการเรียน ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เช่น ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม/ประชุม ฐานขอมูลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ระบบสารสนเทศดานการวิจัย เช่น ฐานขอมูลทุน/โครงการวิจัย ฐานขอมูลการติดตามทุนวิจัย ระบบสารสนเทศดานการเงิน เช่น ฐานขอมูลบัญชี 3 มิติ (3D-GF) ระบบสารสนเทศดานประกันคุณภาพการศีกษา เช่น ฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อใหการดําเนินการด้านระบบสารสนเทศดําเนินไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนการ พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงาน ไดแบงกลยุทธออกเปนกรอบการทํางาน 5 ขอ ดังตอไปนี้   
 1. การพัฒนาและดูแลด้านเว็บไซต   
 2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลนิสิตและบุคลากร   
 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน   
 4. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ   
 5. การพัฒนาระบบสำรองขอมูลสารสนเทศ

**สภาพแวดล้อมด้านระบบสารสนเทศ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **องคประกอบหลัก** | **จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ** | **จุดออน/ปญหา** |
| ปจจัยดานฮารดแวร | 1. มีการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรอยาง  ตอเนื่อง | 1. ขาดการวางแผนบูรณาการดาน อุปกรณใหสามารถใชงานรวมกันได  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช งาน  2. เทคโนโลยีฮารดแวร์ เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากทําให อุปกรณ์หลายอยางที่มีอยูลาสมัย อยางรวดเร็ว |
| ปัจจัยดานซอฟทแวร | 1. มีซอฟทแวรลิขสิทธิ์ใชงาน | 1. ไมมีซอฟทแวรลิขสิทธิ์ใชงาน  เฉพาะทางที่ครอบคลุมการทํางาน  ทุกส่วนงาน |
| ปจจัยดานบุคคล | 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนรวมถึงใหการ สนับสนุนสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการทํางาน  2. บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญกับการ พัฒนาการทํางานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. ผูบริหารตองรับผิดชอบงานที่ หลากหลายทําใหไมสามารถใชงาน ระบบสารสนเทศที่มีอยูไดเต็มที่  2. บุคลากรบางสวนขาดทักษะและ  ทัศนคติที่ดีต่อการทํางานดวยระบบสารสนเทศ  3. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน |
| ปจจัยดานระบบ เครือขาย | 1. ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยไดรับ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สามารถ ใหบริการไดครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย  2. ระบบเครือขายไรสายใหบริการไดครอบคลุมทุกพื้นที่ | 1. ระบบเครือขายขาดเสถียรภาพ ในการใชงานบางชวงเวลา  2. ระบบครือขายไรสายไมสามารถ ใช้งานตามปกติหากผูใชบริการมีจํานวนมาก |

**แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศกับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

**มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558 - 2567**

แผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT มหาวิทยาลัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/** | **โครงการ** | | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **มาตรการ-แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม** | **ต่อเนื่อง** | **ใหม่** |  |  | **ดำเนินการ** |  |  |
| **ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)** | | | | | | | |
| 1. โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล  การออกรายงานผลงานทางวิชาการ | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 - พ.ค.63 | - | - นิภาพร  - ธนวัฒน์ |
| 2. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (e-Performance) สายคณาจารย์ ระยะที่ 2 | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ราเชนทร์  - กฤตภ |
| 3. โครงการพัฒนา TSU CMS ให้รองรับการใช้งานนรูปแบบที่หลากหลาย เช่น มือถือ, แท็ปเล็ต |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - พลชัย - กุลภัช |
| 4. โครงการพัฒนา Application บนมือถือ android ระยะที่ 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - คิสตอน |
| 5. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน ระยะ ที่ 3 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริชญา - คิสตอน - ธัญรัศม์ - ออมทรัพย์ - อัตพล |
| 6. ระบบฐานข้อมูลลายนิ้วมือนิสิตและบุคลากร | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - กฤตภ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/** | **โครงการ** | | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **มาตรการ-แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม** | **ต่อเนื่อง** | **ใหม่** |  |  | **ดำเนินการ** |  |  |
| 7. โครงการระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - พลชัย - กุลภัช |
| 8. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ออมทรัพย์ |
| 9. ระบบกิจกรรมนอกชั้นเรียน (การเรียนรู้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอล) | ✓ |  | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - คิสตอน - วุฒิพร |
| 10. ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัย U-Plan ระยะที่ 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ออมทรัพย์ - อัตพล |
| 11. ระบบการเงินเชื่อมโยงกับทะเบียนนิสิต |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล  - ภูริพล |
| 12. ระบบประเมินการเรียนการสอน |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ธัญรัศม์ - ออมทรัพย์ |
| 13. ระบบลงทะเบียนรับปริญญา |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริชญา - คิสตอน - ธัญรัศม์ - ออมทรัพย์  - กุลภัช  - กฤตภ์ |
| 14. ระบบการพัฒนาเว็บไซต์งานพัสดุ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - พลชัย |
| 15. ระบบงานบุคคลส่วนของ Single Sign on ระยะที่ 2 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - นิภาพร  - ธนวัฒน์ |
| 16. ระบบการพัฒนา TSU Openedx ระยะที่ 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - วุฒิพร  - อารัล |
| **ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/** | **โครงการ** | | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **มาตรการ-แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม** | **ต่อเนื่อง** | **ใหม่** |  |  | **ดำเนินการ** |  |  |
| 17. ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Recourse Center : NLRC) ระยะที่ 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล |
| 18. ระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล |
| 19 .พัฒนาระบบใบเสร็จออนไลน์ระบบบัญชี 3 มิติ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล |
| 20. ระบบยื่นภาษีออนไลน์ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล |
| 21. ระบบกระบวนการตรวจผ่านรายการ/เพิ่มรายละเอียดการตรวจจ่าย |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล |
| 22. ระบบร้านค้าสวัสดิการ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล |
| 23. ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Server, Software, Oracle และการจัดการข้อมูล) |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริพล  - กฤตภ์ |
| 24. ระบบรายงานตัวเป็นนิสิตออนไลน์ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริชญา - คิสตอน - ธัญรัศม์ - ออมทรัพย์ |
| 25. ระบบสารสนเทศในรูปแบบแอฟพลิเคชั่นร่วมกับ SCB |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - ภูริชญา - คิสตอน - ธัญรัศม์ - ออมทรัพย์  - ภูริพล |
| **ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/** | **โครงการ** | | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **มาตรการ-แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม** | **ต่อเนื่อง** | **ใหม่** |  |  | **ดำเนินการ** |  |  |
| 26. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เฟส 1 |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - พลชัย |
| 27. พัฒนาระบบข้อมูล ITA |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | ต.ค.62 – ก.ย.63 | - | - กุลภัช |
| 28. พัฒนาระบบรายงานสุขภาพบุคลากร |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | มี.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล |
| 29. พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลกรสายสนับสนุน (Work From Home) |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน | 100 | มี.ค.62 – ก.ย.63 | - | - อัตพล |
| 30. พัฒนาระบบสานสนเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ |  | ✓ | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน |  |  |  | - กฤตภ์  - กุลภัช  - อัตพล  - พลชัย |